GESTÃO DE VULNERABILIDADES ORIENTADA A RISCO

Automação Agêntica do Ciclo de Priorização, Mitigação e Remediação

Documento de Projeto — Justificativa Técnica, Arquitetura e Retorno sobre o Esforço

Stack de referência: Veracode (SAST/SCA) · GitHub Enterprise · Orca Security (Cloud/CSPM/CNAPP) · Tenable (On-Premises/ASM)

Julho de 2026

# 1. Sumário Executivo

O volume de vulnerabilidades divulgadas por fornecedores cresceu de forma abrupta em 2026 — o Patch Tuesday de julho da Microsoft corrigiu 570 falhas, quase o triplo do mês anterior — impulsionado pela adoção de descoberta de vulnerabilidades por IA agêntica em massa (MDASH, da Microsoft; Project Glasswing/Mythos, da Anthropic). Em resposta, a CISA publicou a BOD 26-04, que abandona o CVSS como critério único de priorização e adota um modelo de quatro variáveis de risco (SSVC), com janelas de remediação que vão de 3 a 60 dias conforme a combinação de exposição, exploração confirmada, automação do ataque e impacto técnico.

Este documento propõe a evolução do modelo de gestão de vulnerabilidades da Cielo — hoje baseado em contexto de negócio, exposição, exploitability e criticidade — para um modelo formal de decisão (SSVC adaptado), operacionalizado por meio de automação agêntica sobre a stack já existente (Veracode, GitHub Enterprise, Orca Security e Tenable). O objetivo central não é adicionar critérios de análise ao trabalho manual do time, e sim automatizar a classificação determinística de risco, preservando a capacidade humana para os casos ambíguos, a mitigação estratégica e a governança.

Este documento cobre:

- Diagnóstico do modelo atual e lacunas frente ao cenário de ameaças acelerado por IA;

- Modelo de decisão proposto, com árvore de decisão automatizável e matriz de SLA;

- Arquitetura de automação e lista completa de agentes/integrações a criar ou adaptar, mapeados à stack Veracode / GitHub / Orca / Tenable;

- Estimativa de esforço, redução de trabalho manual e retorno esperado (framework de ROI, com inputs a calibrar com dados reais da operação);

- Roadmap de implementação faseado e riscos da própria mudança.

## 1.1 Proposta de valor em uma frase

Transformar de 70% a 90% do volume mensal de achados em decisões automáticas e auditáveis (Track/Track*/Attend/Act), reduzindo o tempo de triagem humana por item em ordem de grandeza, e reservando o time de especialistas para os poucos itens de alto risco real e para decisões de mitigação estratégica — com trilha de evidência nativa para PCI DSS 4.0 e normativos do BACEN.

# 2. Contexto e Motivação

## 2.1 O cenário: descoberta de vulnerabilidades em escala de IA

Dois movimentos paralelos definem o cenário atual. Do lado defensivo, sistemas como o MDASH (Multi-Model Agentic Scanning Harness) da Microsoft orquestram mais de 100 agentes especializados sobre um conjunto de modelos de fronteira e modelos destilados para varrer código, debater exploitabilidade entre agentes e construir provas de conceito antes de qualquer achado chegar a um analista humano. Do lado da pesquisa ofensiva, o Project Glasswing da Anthropic, operando o Mythos Preview sob acesso restrito, identificou mais de 6.000 vulnerabilidades de severidade alta e crítica em projetos open-source apenas no primeiro mês de operação.

O dado mais relevante para a gestão de risco não é o volume em si, mas a fragilidade dos rótulos estáticos de exploitability: o red team da própria Anthropic reportou que o Mythos Preview gerou provas de conceito funcionais para 13 de 14 vulnerabilidades classificadas como "exploração improvável". Um rótulo de exploitability atribuído no momento da divulgação está, na prática, obsoleto em semanas. Modelos de priorização que tratam esse rótulo como fixo — inclusive o modelo atual da Cielo, se a variável de exploitability não for reavaliada continuamente — carregam esse risco de forma silenciosa.

## 2.2 A resposta regulatória: CISA BOD 26-04

Em 10 de junho de 2026, a CISA publicou a Binding Operational Directive 26-04 ("Prioritizing Security Updates Based on Risk"), revogando as diretivas anteriores (BOD 19-02 e BOD 22-01) e eliminando a exigência de uso do CVSS como critério de priorização. Em seu lugar, adota um modelo de quatro variáveis baseado no SSVC (Stakeholder-Specific Vulnerability Categorization, metodologia do CERT/CC da Carnegie Mellon em conjunto com a CISA):

- Exposição do ativo — o ativo vulnerável é publicamente acessível?

- Status KEV — o CVE está no catálogo de vulnerabilidades conhecidas exploradas da CISA?

- Automação do exploit — um atacante consegue automatizar todas as etapas do ataque?

- Impacto técnico — a exploração resulta em controle parcial ou total do ativo?

A combinação dessas variáveis determina janelas de remediação que variam de 3 dias (quando todos os critérios de risco máximo coincidem) a 60 dias, ou até "corrigir na próxima atualização" para o risco mais baixo. A diretiva ainda exige triagem forense antes da correção de itens críticos — tratando o patch como resposta a incidente — e é explícita ao afirmar que atacantes exploram vulnerabilidades não corrigidas, e seu uso crescente de IA reduz ainda mais o tempo que os defensores têm para reagir entre o lançamento do patch e a exploração. Embora vinculante apenas para agências federais dos EUA, a CISA declarou publicamente que recomenda a adoção das mesmas práticas por parceiros do setor privado — e analistas de mercado já tratam a BOD 26-04 como sucessora natural da BOD 22-01 (que criou o catálogo KEV e virou padrão de fato adotado por auditores e seguradoras cyber).

## 2.3 Implicações para uma instituição do ecossistema de pagamentos

Para a Cielo, como adquirente/subadquirente, essa mudança de paradigma se conecta diretamente a exigências já existentes: PCI DSS 4.0 (requisitos 6.3.1 e 11.3, que exigem processo de identificação e classificação de risco de vulnerabilidades) e as Resoluções BACEN 4.658/4.893/85/3909 sobre gestão de risco cibernético. Adotar um modelo formal de decisão baseado em SSVC — documentado, automatizado e auditável — fortalece a defensibilidade do programa perante auditoria e QSA: a pergunta "por que corrigimos X antes de Y" passa a ter resposta objetiva e rastreável, gerada pelo próprio pipeline, em vez de depender de justificativa retroativa manual.

# 3. Diagnóstico do Modelo Atual

O modelo hoje praticado pela Cielo — contexto de negócio, exposição, exploitability e criticidade — já cobre, em essência, os mesmos pilares do SSVC. O ganho proposto não está em substituir o modelo, e sim em três frentes: precisão dos sinais, continuidade da reavaliação e automação da execução.

## 3.1 Lacunas identificadas

| Dimensão atual | Lacuna identificada |
| --- | --- |
| Exploitability | Tratada como atributo estático herdado do CVSS/aviso do fabricante, sem reavaliação por sinal de exploração real (KEV) nem por automação de exploit (EPSS/Vulnrichment) como variáveis distintas. |
| Criticidade | Frequentemente derivada do CVSS base do fornecedor. O caso do SharePoint do Patch Tuesday de julho/2026 (CVSS "Moderado", mas com exploração ativa confirmada e exposição pública) ilustra como isso subestima risco real em cenários que a BOD 26-04 já trataria como janela de 3 dias. |
| Exposição | Calculada, mas não necessariamente como fonte única, contínua e correlacionada entre ambientes cloud (Orca) e on-premises (Tenable) — o que gera risco de inconsistência entre times/ferramentas. |
| Mitigação | Tratada como plano B informal enquanto se aguarda o patch, sem runbooks pré-aprovados nem SLA próprio — o que atrasa a resposta em janelas curtas. |
| Reavaliação | Ciclo de revisão predominantemente periódico (ex.: reunião semanal), não orientado a evento — uma mudança de exposição ou entrada no KEV não rebaixa/promove o item automaticamente. |
| Volume/Capacidade | Adicionar novos critérios de decisão ao processo manual, sem automação equivalente, tende a aumentar o tempo de triagem por item — criando o risco de o próprio modelo mais rigoroso virar gargalo operacional. |
| Auditoria | Evidência de "por que corrigimos X antes de Y" depende de compilação manual (planilhas/atas), fragilizando a resposta a auditoria PCI/BACEN. |

# 4. Modelo Proposto: SSVC Adaptado ao Ambiente Cielo

## 4.1 Variáveis de decisão

| Variável | Pergunta de decisão | Fonte de dado (stack atual) | Automatizável |
| --- | --- | --- | --- |
| Exposição do ativo | O ativo é alcançável por rede pública/não confiável? | Orca (exposição cloud/CNAPP) + Tenable (ASM on-prem) | Sim |
| Status KEV | O CVE está no catálogo de exploração confirmada da CISA? | Feed externo KEV/Vulnrichment (a integrar) | Sim |
| Automação do exploit | O ataque pode ser executado de ponta a ponta sem intervenção humana? | EPSS + Vulnrichment (a integrar); sinal complementar do Tenable VPR | Sim |
| Impacto técnico | A exploração dá controle parcial ou total do ativo? | Veracode (achados de código), Orca (runtime/VM), Tenable (host) | Sim |
| Criticidade de negócio | O ativo sustenta função de missão crítica / está em escopo PCI? | CMDB/ITSM + tags de contexto de negócio já usadas pela Cielo | Parcial — depende de qualidade do CMDB |

## 4.2 Matriz de decisão e SLA (síntese)

A tabela abaixo ilustra as combinações representativas. A árvore de decisão completa (arquivo em anexo, formato interativo) detalha todos os ramos.

| Exposto | KEV | Automatizável | Impacto total | Crítico p/ negócio | Resultado / SLA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Não | — | — | — | — | Track — sem SLA |
| Sim | Não | Não | Não | — | Track* — monitorar |
| Sim | Não | Sim ou Não | Sim | — | Attend — 14–60 dias |
| Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | ACT — 3 dias + triagem forense |
| Sim | Sim | Sim | Sim | Não | ACT — 14 dias |
| Sim | Sim | Não | Sim | — | Attend — priorizado |

## 4.3 Árvore de decisão automatizável

Entregue como arquivo separado (arvore-decisao-vulnerabilidades.mermaid), navegável e editável. Resume visualmente a lógica da seção 4.2, incluindo os pontos de automação total (Track/Track*), triagem humana leve (Attend) e trilha de exceção (Act).

## 4.4 Papel de cada ferramenta da stack no modelo

| Ferramenta | Papel no modelo de decisão |
| --- | --- |
| Veracode (SAST/SCA) | Alimenta impacto técnico e criticidade de código-fonte na esteira de CI/CD, antes do deploy. Ponto de controle preventivo — bloqueia introdução de risco antes de virar achado em produção. |
| GitHub Enterprise | Fonte de contexto de propriedade (dono do repositório/serviço), metadados de branch e pipeline, e gatilho de automação (Actions) para abrir/atualizar tickets e aplicar gates de SAST/SCA. |
| Orca Security | Fonte primária de exposição em nuvem, misconfiguration, mapeamento de superfície de ataque cloud, CVEs em VMs e SCA de aplicações em execução (runtime). Alimenta exposição, impacto técnico e parte da automação de exploit via contexto de runtime. |
| Tenable | Fonte primária de exposição e superfície de ataque on-premises, além de varredura de vulnerabilidades em ativos de infraestrutura tradicional (servidores, rede). Alimenta exposição e impacto técnico para o ambiente não-cloud. |
| Feed KEV / Vulnrichment / EPSS (novo) | Não existe hoje na stack — precisa ser integrado. Alimenta o status KEV e a automação de exploit, os dois sinais que mais mudam a priorização frente ao CVSS isolado. |
| CMDB / ITSM (existente) | Alimenta criticidade de negócio e roteamento de ticket para o time dono do ativo. |

# 5. Arquitetura de Automação Proposta

## 5.1 Visão geral do pipeline

Ingestão → Deduplicação/Correlação → Enriquecimento (exposição + contexto de negócio) → Motor de decisão (SSVC) → Orquestração (ticket/SLA) → Mitigação/Remediação → Reavaliação contínua → Auditoria/Governança.

Princípio de desenho: tudo que é dado objetivo consultável por API deve ser decidido por máquina; o humano entra apenas nos nós de ambiguidade real (Attend) e nas decisões estratégicas de mitigação/exceção.

## 5.2 Lista completa de agentes e automações

Tabela de escopo completo. "Criar" indica componente novo; "Adaptar" indica reaproveitamento de automação/API já existente na stack atual.

| # | Agente / Automação | Função | Integração necessária | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Conector de Ingestão — Veracode | Coleta achados SAST/SCA da esteira (severidade, componente, repositório). | API Veracode | Adaptar |
| 2 | Conector de Ingestão — GitHub | Coleta metadados de repositório, dono, branch, status de pipeline. | API GitHub Enterprise / Actions | Adaptar |
| 3 | Conector de Ingestão — Orca | Coleta exposição cloud, misconfiguration, CVEs em VM e SCA runtime. | API Orca Security | Adaptar |
| 4 | Conector de Ingestão — Tenable | Coleta vulnerabilidades on-prem e dados de superfície de ataque. | API Tenable.io/.sc | Adaptar |
| 5 | Conector de Ingestão — Feed KEV/Vulnrichment/EPSS | Traz status de exploração confirmada e score de automação de exploit por CVE. | API pública CISA/FIRST (novo) | Criar |
| 6 | Agente de Deduplicação/Correlação | Normaliza achados das 4 fontes por CVE + ativo, elimina duplicidade de ticket para o mesmo risco visto por ferramentas diferentes. | Serviço interno (rules/matching) | Criar |
| 7 | Agente de Enriquecimento de Exposição | Funde sinais de Orca (cloud) e Tenable (on-prem) em uma flag única de "exposição pública" por ativo. | Serviço interno | Criar |
| 8 | Agente de Enriquecimento de Contexto de Negócio | Anexa criticidade, dono e escopo PCI a partir do CMDB/ITSM. | API CMDB/ITSM existente | Adaptar |
| 9 | Motor de Decisão SSVC | Aplica a árvore de decisão (seção 4) e retorna resultado (Track/Track*/Attend/Act) e SLA. | Serviço interno (rules engine ou SOAR) | Criar |
| 10 | Agente de Orquestração/Ticketing | Cria/atualiza chamado com SLA, dono e classificação, roteando automaticamente ao time responsável. | API ITSM (Jira/ServiceNow) | Adaptar |
| 11 | Biblioteca de Runbooks de Mitigação | Conjunto de playbooks pré-aprovados (regra de WAF, isolamento de rede, hardening compensatório) prontos para disparo imediato em itens "Act". | APIs de WAF/firewall/NAC | Criar |
| 12 | Agente de Disparo de Mitigação | Executa o runbook correspondente automaticamente quando um achado cai em "Act", sem esperar aprovação manual por execução. | APIs de WAF/firewall/NAC | Criar |
| 13 | Agente de Triagem Forense/IR | Abre incidente e notifica SOC/IR automaticamente para todo item classificado como "Act — 3 dias", antes da aplicação do patch. | Integração SOC/SIEM/SOAR | Criar |
| 14 | Agente de Reavaliação Contínua | Monitora mudanças de KEV, exposição e score de exploração; reclassifica achados automaticamente sem esperar ciclo de revisão manual. | Reaproveita conectores 1–5 | Criar |
| 15 | Copiloto de Análise (LLM) para o tier Attend | Resume contexto técnico, histórico de exploração e recomenda ação para os achados ambíguos que exigem julgamento humano — acelera, mas não substitui a decisão do analista. | API de LLM + dados dos conectores 1–5 | Criar (fase 2) |
| 16 | Painel de Governança e Auditoria | Consolida decisões, SLAs cumpridos/violados e racional de priorização para evidência de PCI DSS 4.0 e BACEN. | BI (ex. Power BI) sobre o log do motor de decisão | Criar |
| 17 | Agente de Feedback/Recalibração | Registra falsos positivos/negativos identificados pelos analistas e realimenta os pesos/threshold do motor de decisão periodicamente. | Serviço interno | Criar (fase 2) |

## 5.3 Trilha de exceção — janela de 3 dias

Itens classificados como "Act — 3 dias" não entram na fila normal de mudança. Trâmite dedicado: (1) mitigação automática disparada em minutos via runbook pré-aprovado pelo CAB uma única vez (não por execução); (2) abertura automática de incidente para triagem forense; (3) escalação executiva automática; (4) patch tratado como remediação de incidente, com change emergencial dedicado — não competindo por janela com mudanças de rotina.

# 6. Esforço e ROI

Os números abaixo compõem um framework de cálculo, com inputs ilustrativos a serem substituídos pelos volumes reais da operação Cielo (quantidade de achados/mês por fonte, tempo médio de triagem manual atual, custo-hora do time). Uma vez calibrado, o mesmo modelo produz o ROI real do programa.

## 6.1 Metodologia

ROI de esforço = (tempo manual atual por achado × volume mensal) − (tempo manual remanescente após automação × volume mensal), convertido a custo-hora do time de segurança. Ganho de risco = redução do tempo entre divulgação e mitigação para o subconjunto "Act", multiplicado pelo custo esperado de um incidente evitado (dado qualitativo, difícil de monetizar com precisão — tratado à parte).

## 6.2 Estimativa ilustrativa (inputs a calibrar)

| Parâmetro | Cenário atual (manual) | Cenário proposto (automatizado) |
| --- | --- | --- |
| Volume mensal de achados (Veracode+GitHub+Orca+Tenable, ilustrativo) | ~800 itens/mês | ~800 itens/mês |
| % que exige toque humano | ~100% | 10–30% (Attend + exceções Act) |
| Tempo médio de triagem manual por item | 15–30 min | 0 min (Track/Track*) · 5–10 min (Attend, com copiloto) |
| Horas/mês de triagem do time | 200–400 h | 15–40 h |
| Tempo entre KEV/entrada de risco e mitigação (itens críticos) | Dias (depende de reunião/ciclo manual) | Minutos a horas (runbook automático) |
| Rastreabilidade para auditoria (PCI/BACEN) | Manual, sujeita a lacuna | Nativa, gerada pelo motor de decisão |

Nota: os volumes e tempos acima são ilustrativos. Recomenda-se extrair do backlog atual (últimos 3–6 meses) o volume real por fonte e o tempo médio de triagem para substituir estes valores antes de submeter o business case formal ao orçamento.

## 6.3 Redução de exposição a risco (MTTR)

Além da economia de horas, o ganho mais relevante é a compressão do tempo entre "vulnerabilidade se torna crítica" (entrada no KEV, mudança de exposição) e "mitigação em vigor". Hoje esse tempo depende do próximo ciclo de revisão manual; no modelo proposto, é evento-driven e medido em minutos a horas para o runbook, e em até 3 dias para o patch definitivo — alinhado ao prazo mais agressivo da BOD 26-04.

## 6.4 Ganho de conformidade

Custo evitado de não-conformidade e esforço de auditoria: o painel de governança (agente #16) substitui a compilação manual de evidência para PCI DSS 4.0 (Req. 6.3.1/11.3) e para exame de risco cibernético do BACEN, reduzindo o esforço de preparação de auditoria e o risco de achado de auditoria por ausência de critério documentado de priorização.

## 6.5 Custo de implementação (ordem de grandeza)

- Engenharia: desenvolvimento dos conectores (itens 5–9, 11–14, 16–17) — esforço concentrado em integração de API e regras de negócio, não em novo licenciamento de scanner.

- Licenciamento incremental: possível custo de plataforma de orquestração/SOAR se não houver uma já disponível; feeds KEV/EPSS são públicos e gratuitos.

- Governança: tempo de CAB para aprovar os runbooks de mitigação uma única vez (não recorrente por execução).

# 7. Roadmap de Implementação

| Fase | Prazo | Entregas |
| --- | --- | --- |
| Fase 0 | 0–30 dias | Levantamento de volumes reais (calibrar seção 6); integração dos feeds KEV/EPSS/Vulnrichment (item 5); desenho final da árvore de decisão validado com stakeholders de risco/compliance. |
| Fase 1 | 30–60 dias | Conectores de ingestão (itens 1–5) e deduplicação/correlação (item 6) em produção; motor de decisão (item 9) em modo "shadow" (roda em paralelo, sem substituir o processo manual ainda). |
| Fase 2 | 60–90 dias | Motor de decisão em produção para o tier Track/Track* (automação total); orquestração/ticketing (item 10) e primeiros runbooks de mitigação (itens 11–12) aprovados pelo CAB. |
| Fase 3 | 90–120 dias | Trilha de exceção Act completa (itens 12–13), com IR/SOC integrado; painel de governança (item 16) em produção. |
| Fase 4 | 120–180 dias | Reavaliação contínua (item 14); copiloto de análise para o tier Attend (item 15); ciclo de feedback/recalibração (item 17). |

# 8. Governança, Riscos e Mitigação da Mudança

| Risco | Descrição | Mitigação |
| --- | --- | --- |
| Qualidade de dados do CMDB | Criticidade de negócio mal cadastrada gera classificação incorreta de "Act". | Auditoria de CMDB na Fase 0; fallback conservador (assume crítico quando ausente). |
| Falso negativo do motor de decisão | Item de alto risco classificado incorretamente como Track. | Modo shadow na Fase 1 antes de substituir processo manual; ciclo de feedback (item 17). |
| Execução de mitigação automática indevida | Runbook aplicado a ativo errado causa indisponibilidade. | Runbooks testados e aprovados uma vez pelo CAB; escopo restrito por tag de ativo; rollback automatizado. |
| Dependência de feed externo (KEV/EPSS) | Indisponibilidade do feed atrasa reclassificação. | Cache local do último estado conhecido; alerta de falha de ingestão. |
| Resistência organizacional | Times de infraestrutura/aplicação não confiam em decisão automatizada. | Fase shadow, transparência do racional de decisão no ticket, trilha de auditoria visível a todos os donos de ativo. |

# 9. Métricas de Sucesso (KPIs/KRIs)

- % de achados classificados automaticamente sem toque humano (meta: 70–90%).

- Tempo médio entre entrada no KEV/mudança de exposição e mitigação em vigor (meta: horas, não dias).

- % de cumprimento do SLA de 3 dias para itens "Act" críticos.

- Horas de analista/mês dedicadas à triagem (tendência de queda) vs. horas dedicadas à mitigação estratégica e exceções (tendência de aumento proporcional).

- Número de achados de auditoria relacionados a critério de priorização (meta: zero).

- Taxa de falso positivo/negativo do motor de decisão, medida pelo ciclo de feedback.

# 10. Conclusão

O cenário de 2026 — descoberta de vulnerabilidades em escala de IA nos dois lados da equação e uma diretiva regulatória que formaliza a priorização por risco — torna a evolução do modelo de gestão de vulnerabilidades da Cielo uma questão de tempo, não de escolha. O caminho recomendado neste documento preserva a maturidade já conquistada (contexto de negócio, exposição, exploitability, criticidade) e a formaliza em um modelo de decisão auditável, automatizando exatamente a parte do processo que hoje consome mais tempo humano sem agregar julgamento — liberando a especialização do time para o que de fato exige: mitigação estratégica, exceções e decisões de risco de alto impacto.